# Raport studiu de caz

Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

Proiect: SMIS 324207 - Construire și dotare unitate de cazare

Beneficiar: Conacu Boierului SRL

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Proiectul vizează construcția unei noi pensiuni, având în vedere că cea existentă, deschisă în 2016 (printr-o finanțare a AFIR), nu mai poate satisface cerințele în creștere ale clienților pentru astfel de servicii. Pandemia a dus la o schimbare în cerințele pentru turism, cu o cerere tot mai mare pentru locuri de cazare mai izolate, care pot acomoda un număr redus de clienți și care oferă intimitate, fără alte facilități precum restaurante sau zone aglomerate. Astfel, a apărut o nevoie clară de a adresa acest tip de turism, focalizată pe familii care doresc să se cazeze individual, departe de agitația locurilor de cazare tradiționale, dar și pe grupuri de team-building sau evenimente de afaceri.

Noile spații de cazare vor oferi condiții premium, cu acces la restaurantul pensiunii deja existente. Se estimează că acest proiect va contribui la satisfacerea cerințelor pieței pentru servicii de cazare de calitate, într-o locație izolată, destinată celor care caută un mediu liniștit pentru vacanțe sau evenimente de afaceri.

Rezultatele preconizate includ crearea a 3 locuri de muncă și atragerea unui număr de turiști corespunzător cu o rată de ocupare de aproximativ 40-50% anual. Cu toate acestea, în perioada rece (6-7 luni pe an), cererea de cazare este ceva mai scăzută. Proiectul are o perioadă de implementare de 2 ani, iar termenul de finalizare este estimat pentru noiembrie 2026.

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

Proiectul a fost pregătit având în vedere evoluțiile pieței și necesitatea de a răspunde cerințelor emergente în turism, în special în contextul post-pandemie. După analiza pieței, s-a identificat o cerere în creștere pentru locații de cazare mici, care oferă intimitate și condiții premium, specifice turismului de familie sau pentru evenimente de afaceri de tip team-building. În această perioadă, când turismul internațional era restricționat, turiștii s-au reorientat către locații din România, ceea ce a adus un plus de valoare pentru pensiunile mici exclusiviste.

Criteriile de eligibilitate și formarea parteneriatului:

În procesul de depunere a proiectului, echipa de implementare a beneficiat de sprijin din partea unui consultant care a oferit informații detaliate despre criteriile de eligibilitate și pașii necesari pentru încadrarea în cerințele programului. Consultanța a fost esențială pentru respectarea reglementărilor, de exemplu, interdicția utilizării centralelor pe lemne, precum și pentru completarea documentației necesare.

Sprijinul oferit de Autoritatea de Management (AM) și ADR Oltenia a fost apreciat, colaborarea fiind transparentă și eficientă. Procedura de depunere a fost finalizată în perioada aprilie-mai, iar clarificările necesare au fost oferite până în luna august, cu finalizarea procesului de contractare în luna noiembrie.

Proiectul nu a fost dezvoltat în parteneriat.

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, nu au existat probleme, însă a fost dificil să se încadreze pentru obținerea unui punctaj minim (raport-cost investiție, reducerea impusă de 60%). Este posibil să crească valoarea neeligibilă a proiectului, întrucât costurile au crescut mult.

Complementaritate:

Proiectul are o contribuție la următoarele strategii naționale și regionale:

- Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM)

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

Echipa de implementare a proiectului beneficiază de experiență în gestionarea de proiecte similare, însă nu a accesat finanțări în perioada anterioară de programare.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

Principalele obstacole: Nu este cazul.

Principalul factor care facilitează implementarea este reprezentat de comunicarea eficientă cu AM.

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Potrivit informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, activitățile principale ale proiectului sunt reprezentate de:

- Elaborarea cererii de finantare si documentelor anexe pentru semnarea contractului de finantare;

- Elaborare documentatiei de atribuire contracte de achiziție și derulare proceduri de atribuire;

- Execuția și monitorizarea contractelor de achiziție lucrări, bunuri, servicii;

- Angajarea de personal și operarea investiției în condiții optime.

Contractul de finanțare a fost semnat în luna noiembrie 2024, astfel că acesta se află într-o etapă incipientă de implementare. În baza estimărilor actuale, beneficiarul  consideră că se va încadra în termenul de implementare (24 luni) și că obiectivele vor fi atinse.

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- RCO101_IMM-uri care investesc în competențe pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat

- RCR98_Angajati din IMM-uri care finalizeaza programe de formare a competentelor pentru specializare inteligenta, pentru tranzitie industriala si antreprenoriat (pe tip decompetente: tehnice, de management, de antreprenoriat, ecologice, altele). Țintă: 4 participanți

- RCR19_Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută. Țintă: 1 întreprinderi

- RCO01_Întreprinderi care beneficiază de sprijin. Țintă: 1 întreprinderi

- RCO02_Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi. Țintă: 1 întreprinderi.

Indicatori suplimentari de realizare:

- Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin ( RCR 01). Țintă: 3 ENI anual

- Procese inovative (Nr.). Țintă: 1.

- Servicii inovative (Nr.). Țintă: 1.

- Participări la târguri și evenimente externe. Țintă: 1.

Este prea devreme pentru a vorbi de îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor, însă până la finalizarea proiectului, se anticipează că acestea vor fi îndeplinite.

Beneficiarul consideră că aceleași rezultate ca cele obținute din implementarea proiectului nu ar putea fi obținute cu costuri mai mici și nici că investiția ar mai fi fost realizată în lipsa existenței finanțărilor.

Potrivit informațiilor furnizate prin cererea de finanțare, proiectul va contribui la adoptarea de noi tehnologii, oferite de dotările achiziționate (ciubăr, saună, consolă pentru jocuri recreative, tablete).

  - Efecte neintenționate

Dezvoltarea infrastructurii de turism locale și creșterea atractivității zonei.

4. Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 324207