# Raport studiu de caz

Prioritatea 2: Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor

Proiect: SMIS 322659 - Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova

Beneficiar: UAT Municipiul Craiova

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Proiectul vizează digitalizarea instituției, cu scopul principal de a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor informatice existente și de a facilita accesul la informații. Nevoile abordate includ:

- Îmbunătățirea interoperabilității între sistemele informatice existente, facilitând schimbul de date între diversele instituții publice, ceea ce va spori eficiența administrativă.

- Acces mai rapid și mai ușor la informații publice, prin crearea unei platforme integrate care va permite cetățenilor și firmelor să acceseze date și statistici într-un mod simplificat și transparent.

- Transparentizarea informațiilor la nivel instituțional, oferind publicului larg acces la datele colectate, în conformitate cu legislația în vigoare.

- Digitalizarea relației cu cetățenii și firmele, prin implementarea unei aplicații de sesizări care va sprijini interacțiunile directe și eficiente între administrație și public, cu notificări online și posibilitatea de a urmări statusul sesizărilor.

- Retrodigitalizarea arhivei istorice, prin scanarea și indexarea documentelor vechi, ceea ce va permite accesul rapid la informațiile arhivate, contribuind astfel la o gestionare mai eficientă a datelor istorice.

De altfel, printre componentele esențiale se numără aplicația de sesizări pentru cetățeni, un instrument de informare și notificare online, și retrodigitalizarea arhivei istorice (pentru scanarea și indexarea a peste 2 milioane de pagini existente în format fizic). Proiectul se adresează nevoii de a eficientiza accesul la date și de a oferi servicii digitale mai bune pentru cetățeni și entitățile juridice, cu o focalizare pe creșterea transparenței și îmbunătățirea accesului la informațiile oferite de instituție. Obiectivul final este dezvoltarea unui sistem eficient și accesibil, cu scopul de a sprijini atât cetățenii, cât și autoritățile publice, respectând reglementările legale aplicabile.

Proiectul are o perioadă de implementare de 37 luni, iar termenul de finalizare este estimat pentru august 2027.

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

Proiectul a fost pregătit cu scopul de a răspunde nevoilor instituției în domeniul digitalizării și a fost aliniat la strategiile naționale și regionale de dezvoltare. Echipa de proiect a fost bine pregătită și deține o experiență vastă în implementarea de proiecte cu finanțări europene. Procesul de pregătire a demarat prin analiza pieței și a cerințelor, iar obiectivele interne au fost stabilite în concordanță cu nevoile instituției. Au fost realizate consultări cu ADR SV Oltenia, iar echipa a beneficiat de informațiile și sprijinul necesar pentru finalizarea documentației de accesare a finanțării. Colaborarea cu AM a fost apreciată, fiind percepută ca eficientă în sprijinul implementării proiectului.

Criteriile de eligibilitate și formarea parteneriatului:

Întrucât instituția deține o experiență amplă în accesarea finanțărilor nerambursabile, nu au fost probleme în înțelegerea condițiilor de accesare și  în elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru depunere. De altfel, structura apelului de proiecte a fost considerată clară și utilă, observându-se anumite îmbunătățiri față de perioada anterioară de programare (POR 2014-2020). De asemenea, au fost identificate surse de finanțare complementare, cum ar fi fonduri naționale și europene, care pot contribui la implementarea cu succes a proiectului.

Complementaritate:

Proiectul are o contribuție la următoarele strategii naționale și regionale:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU.

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

În cadrul implementării proiectului, managementul și guvernanța internă au fost eficiente, beneficiind de experiența anterioară a echipei de proiect în gestionarea proiectelor similare. Comparativ cu programul operațional anterior (POR 2014-2020), PR SV a fost considerat mai clar definit și implementat mai eficient, cu o comunicare mai bună cu ADR SV. Echipa a colaborat strâns cu ADR, facilitând accesul rapid la informațiile necesare.

Posibilele riscuri identificate în implementare includ posibile întârzieri în respectarea termenelor contractuale și neatingerea numărului estimat de utilizatori pentru aplicațiile informatice. Cu toate acestea, echipa a elaborat strategii pentru a minimiza aceste riscuri, iar promovarea proiectului și transparența în gestionarea acestuia sunt văzute ca factori cheie pentru succesul implementării.

În ceea ce privește costurile, proiectul se află într-un cadru de resurse limitate, iar nevoile administrației publice sunt mari, ceea ce face ca eforturile de a dezvolta serviciile necesare să fie o provocare din punct de vedere financiar. Totuși, proiectul este considerat esențial pentru modernizarea instituției și pentru îmbunătățirea serviciilor digitale oferite cetățenilor.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

Principalele obstacole: Un posibil obstacol îl reprezintă finanțarea limitată de care beneficiază, raportat la complexitatea necesităților existente la nivelul instituției. Digitalizarea instituțională în cazul municipiilor reședință de județ, comparativ cu administrațiile publice locale de dimensiuni mai mici, ar putea beneficia de o atenție suplimentară și un sprijin financiar mai ridicat în viitor.

Suplimentar, există riscuri ce țin de identificarea și selectarea unui prestator de servicii adecvat pentru dezvoltarea noilor aplicații și procese informatice, având în vedere nivelul de complexitate ridicat.

Principalul factor care facilitează implementarea este reprezentat de comunicarea eficientă cu AM.

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Potrivit informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, activitățile principale ale proiectului sunt reprezentate de:

- Dezvoltarea unei aplicații ”Umbrelă”, care va centraliza și va gestiona date din diverse sisteme deja existente la nivelul instituției;

- Dezvoltarea unei aplicații de sesizări, care va permite cetățenilor și firmelor să interacționeze cu administrația publică prin sesizări online și notificări;

- Retrodigitalizarea arhivei istorice, prin scanarea și indexarea documentelor vechi.

Totodată, prin specificul acestuia, proiectul vizează numeroase categorii de grupuri țintă: personal administrativ al administrațiilor locale, cetățeni, actori ai mediului de afaceri și ai entităților de cercetare.

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- RCR11_Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate. Țintă: 3.000 utilizatori/an

- RCO14_Instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii, produse și procese digitale. Țintă: 1 instituții publice.

Este prea devreme pentru a vorbi de îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor, însă până la finalizarea proiectului, se anticipează că acestea vor fi îndeplinite. Beneficiarul consideră că aceleași rezultate ca cele obținute din implementarea proiectului nu ar putea fi obținute cu costuri mai mici.

  - Efecte neintenționate

Creșterea accesului la finanțare.

4. Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 322659