# Raport studiu de caz

Prioritatea 3: Eficiență energetică și infrastructura verde

Proiect: SMIS 318444 - Îmbunătățirea eficienței energetice a sediului administrativ al UAT Orașul Balș

Beneficiar: UAT Orașul Balș

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Nevoile au fost identificate prin strategia de dezvoltare a orașului, însă sursele de finanțare au fost identificate mai greu. Strategia a fost elaborată în 2020 și reactualizată în 2023, când a fost supusă avizării ADR SV Oltenia. Planificarea este până în 2030, dar strategia va fi modificată de câte ori va fi nevoie. Conform informațiilor incluse în cererea de finanțare, proiectul abordează următoarele nevoi principale:

- reducerea consumurilor energetice pentru încălzire;

- reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire;

- diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie în conformitate cu Strategia O Europă durabilă în perspectiva anului 2030;

- creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire;

- ameliorarea aspectului urbanistic al localității;

- creșterea indicatorilor de calitate a aerului și solului și creșterea calității vieții etc.

Primăria va depune și alte proiecte pe PR SV Oltenia, pe educație (pentru reabilitare energetică grădiniță).

Proiectul are o perioadă de implementare de 15 luni, între 23.08.2024-31.10.2025

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

În ceea ce privește pregătirea proiectului, beneficiarul consideră că structura apelului de proiecte a fost destul de clară, însă obiectivele și activitățile definite la nivelul programului sunt greu de transpus în practică.

Proiectul a fost dezvoltat de către o firmă de consultanță, astfel că beneficiarul și-a luat informațiile în principal de la consultanți.

Proiectele sunt mai greu de adaptat la situația din teren, având în vedere cerințele din ghiduri – materiale, practici impuse, astfel că apar multe cheltuieli neeligibile.

Din punctul de vedere al beneficiarului, în ceea ce privește intervențiile finanțate pentru eficiența energetică a clădirilor, ar trebui acordată atenție și lucrărilor interioare, nu doar celor exterioare. Ar trebui incluse și lucrările de amenajare/reamenajare a spațiului interior (de ex, beneficiarul are birouri foarte mari, greu de încălzit, iar o recompartimentare ar fi permisă o eficientizare din punct de vedere energetic).

Cu toate acestea, relația cu AM a facilitat etapa de pregătire și depunere a proiectului. În general, există sprijin din partea AM, deși uneori depinde mult și de ofițerul de monitorizare alocat.

Proiectul are o contribuție la următoarele strategii naționale și regionale:

- Planul Național de Acțiune privind Energia Regenerabilă;

- Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020;

- Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice III;

- Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile.

Criteriile de eligibilitate și formarea parteneriatului:

Proiectul nu a fost dezvoltat în parteneriat.

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, nu au existat probleme, însă din punctul de vedere al respondentului, în ceea ce privește intervențiile finanțate pentru eficiența energetică a clădirilor, ar trebui acordată atenție și lucrărilor interioare, nu doar celor exterioare.

Complementaritate:

Finanțarea oferită prin Prioritatea 3 a PR SV este complementară cu finanțarea oferită prin PNRR, însă pentru nevoile beneficiarului, PR SV a fost mult mai adecvat, acoperind mult mai bine nevoile de finanțare ale instituției. În plus, în cazul PNRR se consideră că este mai greoaie comunicarea, nu există la fel de multă transparență și etapele de verificare și implementare sunt foarte anevoioase.

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

Comparativ cu finanțarea oferită prin POR 2014-2020, nu există diferențe majore în actuala perioadă de programare. În general, birocrația este aceeași, iar documentațiile tehnice sunt greu de adaptat pe ghidurile specifice, astfel că se simte nevoia minimizării sistemului birocratic.

My SMIS este încă destul de dificil de folosit.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

Principalele obstacole sunt generate de utilizarea aplicației MySMIS, care nu este încă deplin funcțională și crează dificultăți în utilizare.

Principalul factor care facilitează implementarea este reprezentat de experiența anterioară deținută de echipa de proiect în implementarea proiectelor similare.

Cu toate acestea, este prea devreme să se poată evalua modul de implementare, având în vedere că proiectul a început la finalul lunii august 2024 și se va încheia în luna noiembrie 2025.

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Potrivit informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, activitățile principale ale proiectului sunt reprezentate de:

- Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;

- Management de proiect;

- Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare.

Contractul de finanțare a fost semnat în luna august 2024, astfel că există un progres redus în implementare.

Până în prezent a existat o modificare unilaterală a contractului de finanțare din partea ADR, și o modificare a componenței Unității de implementare a proiectului.

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați). Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 1.562,27 metri pătrați;

- RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an). Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 25,70 tone CO2 echivalent/an;

- RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an). Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 182,19 MWh/an.

Indicatori suplimentari de realizare:

- Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 clădire - Țintă 1,00 clădire

- Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 echivalent kgCO2/m2 an - Țintă 120,96 echivalent kgCO2/m2 an

- Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 kWh/m2 an - Țintă 52,94 kWh/m2 an

- Reducere a consumului de energie primară totală. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 kWh/m2 an - Țintă 833,19 kWh/m2 an

- Reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 kWh/m2 an - Țintă 411,67 kWh/m2 an

Este prea devreme pentru a vorbi de îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor, întrucât contractul a început la finalul lunii august 2024.

La nivelul cererii de finanțare au fost identificate următoarele riscuri care ar putea avea un impact ridicat în atingerea obiectivelor proiectului:

- Capacitatea tehnică limitată și riscul apariției unor erori umane în procesul de execuție a lucrărilor;

- Riscuri instituționale - riscul nerespectării cerințelor DNSH, a celor privind imunizarea infrastructurii la schimbările climatice;

- Riscuri legate de modificarea legislației aplicabile proiectului (de ex. schimbări legislative în domeniul achizițiilor publice, schimbări la nivelul legislației ce vizează gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 etc);

- Întârzieri în realizarea procedurilor de achiziție și în încheierea contractelor de furnizare;

- Nerespectarea graficului de realizare a activităților investiționale și neîncadrarea in cuantumul financiar aprobat. (impact ridicat).

Potrivit informațiilor furnizate prin cererea de finanțare, proiectul va contribui la adoptarea de noi tehnologii, prin utilizarea unor sisteme care vor conduce la creșterea performanței termice pentru clădirea Primăriei Orașului Balș.

  - Efecte neintenționate

-

4. Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 318444