# Raport studiu de caz

Prioritatea 4: Mobilitate urbană durabilă

Proiect: SMIS 319047 - Terminal multimodal și bază park&ride

Beneficiar: UAT Municipiul Târgu Jiu

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Principalele nevoi abordate prin proiect vizează traficul generat de persoanele care locuiesc în afara teritoriului Municipiului Târgu Jiu, dar care își desfășoară activitatea zilnică în oraș, utilizând autoturismele personale.

Proiectul are o perioadă de implementare de 33 luni (septembrie 2024 – aprilie 2027).

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

Proiectul contribuie la următoarele obiectivele următoarele strategii europene, naționale și regionale:

- Obiectivul de Politică 2 al Comisiei Europene – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon;

- Obiectivul 11 al Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 – Orașe și comunități durabile, respectiv ținta pentru anul 2030 - Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate.

- Obiectivul privind calitatea aerului în aglomerările urbane stabilit în cadrul Strategiei Naţionale a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020, având în vedere că proiectul va reduce numărul de mijloace de transport auto personal și va redirecționa populația către mijloace de transport în comun.

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest etc.

Potrivit opiniilor comunicate de beneficiar, colaborarea cu reprezentanții AM PR SV Oltenia a decurs foarte bine, atât în etapa de concept a proiectului (prin participarea la consultări în perioada elaborării ghidurilor), cât și în etapa pregătirii efective a cererii de finanțare. AM PR SV Oltenia a oferit sprijin constant și a furnizat răspunsuri clare și prompte la toate întrebările adresate în aceste etape, dar și ulterior, în faza de implementare. AM a reprezentat un veritabil partener/colaborator.

Structura apelului de proiecte a fost percepută de beneficiar drept clară și utilă pentru elaborarea și definirea proiectului. Ghidul solicitantului și instrucțiunile aferente au fost de asemenea clar structurate. Singurele întrebări pe care beneficiarul le-a adresat au avut legătură cu machetele financiare ale proiectului.

În ceea ce privește complementaritatea, la nivelul Primăriei Târgu Jiu, se află în desfășurarea proiecte finanțate de PNRR, sinergice intervențiilor finanțate prin POR care vizează mobilitatea, dar și alte proiecte deja aprobate, care vor primi finanțare din alte programe naționale..

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

Primăria Orașului Târgu Jiu a beneficiat de finanțare prin POR 2014-2020, proiectele sprijinite prin vechiul program fiind implementate și finalizate cu succes. În noua perioadă de programare, era așteptată adoptarea unor pași în direcția simplificării și reducerii poverii administrative la nivelul aplicanților.  Platforma MySMIS2021 a dus elemente de noutate față de vechiul sistem, iar documentele solicitate au rămas la fel de numeroase.

Echipa de proiect deține experiență anterioară în implementarea unor proiecte similare, inclusiv în domeniul mobilității urbane, avantaj care a fost valorificat încă din etapa de concept a cererii de finanțare.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

Principalul factor care influențează implementarea proiectului constă în demararea întârziată a procedurilor de achiziție publică. În etapa de scriere a proiectului, potrivit informațiilor oferite de proiectant, beneficiarul a estimat că echipamentele pot fi furnizate de executantul lucrărilor. Cu toate acestea, pentru a respecta legislația în vigoare și a nu restrânge concurența, s-a hotărât ca, în etapa de implementare a proiectului, procedura de achiziție publică să fie scindată în două achiziții – una pentru lucrări și alta pentru echipamente. În acest sens, va fi întocmit act adițional la contractul de finanțare.

Dintre factorii care facilitează și sprijină implementarea proiectului, pot fi amintiți experiența echipei de  proiect și buna colaborare cu proiectantul. Deși nu există încă un contract de asistență tehnică încheiat, proiectantul care a elaborat proiectul tehnic continuă să ofere sprijin beneficiarului în această etapă. Având în vedere că la nivelul proiectului este prevăzută achiziția de echipamente automatizate, unele dintre ele controlate prin soft-uri speciale, pentru pregătirea achizițiilor (și scindarea componentelor lucrări - echipamente) este necesară expertiză tehnică specializată în acest domeniu.

Un alt factor facilitator este experiența personalului de la nivelul instituției în desfășurarea unor procese și proceduri de achiziție similare.

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Potrivit informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, activitățile principale ale proiectului sunt reprezentate de:

- Elaborare documentație tehnico-economică,

- Management de proiect,

- Informare, promovare și publicitate,

- Execuție lucrări,

- Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrărilor si pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

- Dirigenție de șantier,

- Certificarea performanței energetice a clădirii

Potrivit estimărilor comunicate de beneficiar, obiectivele proiectului vor fi atinse. Pornind de la experiența anterioară cu proiectele în domeniul mobilității urbane, finanțate prin POR 2014-2020, s-a constat că mijloacele de transport în comun achiziționate atrag un număr din ce în ce mai ridicat de pasageri (contribuind la migrarea populației către transportul public), aspect care creează premisele atingerii rezultatelor așteptate și în cadrul proiectului actual.

În lipsa finanțării din partea UE, proiectul nu s-ar fi putut realiza la același nivel de complexitate sau anvergură pe care îl are în prezent, din cauza fondurilor insuficiente de care dispune bugetul local.

Principiile orizontale (precum egalitatea între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea etc.) au fost integrate încă din etapa elaborării proiectului. De exemplu, pentru persoanele cu dizabilități sunt prevăzute facilități specifice – în terminalul intermodal vor exista locuri de parcare dedicate personalelor cu deficiențe locomotorii, în locațiile de achiziționare a biletelor și în sălile de așteptare vor exista toalete speciale, ghișeele de plată sunt situate la o înălțime adaptată persoanelor cu dizabilității locomotorii etc.

În ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați, echipele de proiect au fost construite respectându-se principiul nediscriminării, iar selecția personalului s-a realizat exclusiv în funcție de competențe. De asemenea, în documentații de atribuire ale procedurilor de achiziție au fost incluse elemente care vizează respectarea principiului nediscriminării.

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- PSO03_PRSVO_Infrastructuri pentru transportul public colectiv (proiecte) (proiecte) Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: 1,00 proiecte

- RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii) Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 1,00 contribuții la strategii

- RCO60_Orașe și localități cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate (orașe mari și mici) (orașe mari și mici) Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 1,00 orașe mari și mici

- RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane) Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 77.812,00 persoane;

- RCR62_Număr anual de utilizatori ai transporturilor publice noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an) Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 13.197,00 utilizatori/an;

Indicatori suplimentari de realizare: Nu este cazul

Indicatorii prevăzuți la nivelul proiectului sunt clari, realiști și realizabili, potrivit opiniilor exprimate de beneficiar în cadrul interviului. Nu sunt anticipate probleme sau dificultăți în a demonstra atingerea acestora.

La nivelul cererii de finanțare sunt estimate următoarele riscuri care ar putea influența implementarea proiectului: apariția unor situații neprevăzute care necesită cheltuieli nebugetate; nerespectarea termenelor de implementare a activităților; întârzieri în achiziția de bunuri și servicii sau prestarea sau livrarea de bunuri defectuoasă; potențiala modificare a cadrului legislativ; capacitatea insuficientă de finanțare și cofinanțare la timp a investiției; modificări legislative în domeniul administrației publice care pot afecta și reorganiza structura organigramei de la nivelul instituției.

Potrivit informațiilor colectate în cadrul interviului, rezultatele prevăzute la nivelul proiectului finanțat de PR SV Oltenia nu ar putea fi obținute în mod integral prin finanțările disponibile în cadrul altor programe. Există anumite oportunități în PNRR pentru finanțare stațiilor de încărcare (componentă a prezentului proiect), dar programul nu acoperă construcția terminalului, integrarea acestuia cu sistemul de transport în comun, construcția locurilor de parcare etc. Prin urmare, nu s-a identificat un alt program care să substituie finanțarea oferită de PR SV Oltenia.

La momentul elaborării cererii de finanțare, alocarea resurselor umane și financiare a fost atent analizată și planificată, astfel încât aceasta să acopere nevoile proiectului. La momentul susținerii interviului cu beneficiarul, nu au fost anticipate modificări din acest punct de vedere.

Potrivit informațiilor furnizate prin cererea de finanțare, proiectul va contribui la adoptarea de noi tehnologii, prin instalarea unor tehnologii și softuri pentru digitalizarea sistemului de transport în comun.

  - Efecte neintenționate

Ulterior publicării comunicatului de presă privind demararea proiectului, s-au primit mai multe întrebări pe platformele de social media din partea dezvoltatorilor/societăților comerciale care activează în zona terminalului. S-a remarcat un interes foarte crescut față de investițiile planificate prin proiect, despre care se așteaptă să contribuie la dezvoltarea afacerilor și atragerea de noi investiții. Mai mult decât atât,  la nivelul Primăriei a fost conceput și se va depune un proiect complementar, finanțabil din P3 (OS 2.7) a PR SV, dedicat dezvoltării infrastructurii verzi (perdele de vegetație).

4. Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 319047