# Raport studiu de caz

Prioritatea 4: Mobilitate urbană durabilă

Proiect: SMIS 325513 – Sistem integrat de management al traficului și mobilității urbane și impunere a

regulilor, siguranță și securitate

Beneficiar: UAT Municipiul Slatina

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Principalele nevoi abordate prin proiect se referă la:

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării (factori care influențează calitatea mediului în Municipiul Slatina, mai ales din cauza industriei prelucrătoare din zonă)

- Creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui mod de transport, prin asigurarea unui nivel superior al serviciului de transport public, prin implementarea unor măsuri care să conducă la respectarea graficului de circulație, reducerea duratei de călătorie și creșterea vitezei comerciale de circulație.

- Creșterea siguranței deplasărilor cu bicicleta și pietonale.

- Reducerea numărului de accidente.

- Creșterea calității vieții cetățenilor din Municipiul Slatina și asigurarea dezvoltării durabile a orașului, prin reducerea timpilor de parcurs și a poluării.

- Identificarea în timp real a disfuncționalităților în desfășurarea circulației rutiere și luarea automată a masurilor și deciziilor de remediere a acestora.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin implementarea unui sistem integrat de management al traficului și mobilității urbane și impunere a regulilor, siguranță și securitate, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor, cu protejarea mediului înconjurător, elemente cruciale pentru calitatea vieții cetățenilor din Municipiul Slatina.

Proiectul a fost inițiat în perioada anterioară de programare, prin POR 2014-2020, și a fost implementat  în două etape: etapa I (decembrie 2017- decembrie 2021) și etapa II (august – decembrie 2024)

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

Proiectul contribuie la următoarele obiectivele următoarelor strategii naționale și regionale:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU

- Master Planul General de Transport

- Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020

- Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră 2013 – 2020

- Planul National de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice III

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest 2021-2027

- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2030

- Strategia Națională de Dezvoltare Regională etc.

AM PR SV Oltenia a reprezentat un real partener pe parcursul etapelor de pregătire și implementare a proiectelor, atât în perioada anterioară de programare, cât și actualul exercițiu financiar. Sprijinul a fost asigurat atât prin organizarea unor întâlniri la nivel instituțional (dedicate proiectului privind mobilitatea urbană, dar și altor proiecte), cât și prin comunicarea telefonică, reprezentanții AM PR SV Oltenia manifestându-și disponibilitatea de răspunde în mod prompt solicitărilor de informații.

Structura apelului de proiecte a fost percepută de beneficiar drept clară și utilă pentru elaborarea și definirea proiectului, în etapa I, dar și pentru continuarea/finalizarea investițiilor, în etapa a II-a. Ghidul solicitantului și instrucțiunile au fost în general clar structurate. Cu toate acestea, în etapa I, s-au remarcat anumite aspecte pentru care s-au adresat întrebări/solicitări de clarificare, iar ADR , în calitate de OI, a facilitat în acea perioadă comunicarea cu AM POR. În etapa a II-a, informațiile puse la dispoziție de AM PR SV Oltenia au fost suficiente pentru depunerea aplicației.

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

Echipa de proiect a avut componență mixtă, reunind atât persoane care dețin experiență anterioară în implementarea unor proiecte similare, cât și resurse umane fără experiență profesională specifică în acest domeniu. La nivelul echipei, a fost asigurată transmiterea cunoștințelor/know-how-ului către membrii care nu au participat anterior la implementarea proiectelor finanțate de UE, aspect care a contribuit la gestionarea optimă a proiectului.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

La momentul izbucnirii pandemiei COVID -19, proiectul se afla în prin proces de implementare, însă criza generată la acea perioadă nu a avut un impact semnificativ asupra modului în care s-au realizat investițiile. Cu toate acestea, după încetarea situației pandemice și odată cu declanșarea războiului în Ucraina, implementarea proiectului a fost afectată de volatilitatea prețurilor la materialele de construcții, acesta fiind și principalul factor care a determinat nevoia redimensionării bugetului (cheltuielile au crescut cu aprox. 1 mil lei fără TVA).

Cel mai important factor care a facilitat implementarea prezentului proiect a fost complementaritatea cu alte proiecte. La momentul în care Primăria Municipiului Slatina a îmbunătățit flota de autobuze (s-au înlocuit 10 autobuze Diesel cu 18 autobuze electrice) și a construit/modernizat stațiile de călători, populația a început să migreze către utilizarea transportului public în comun, în detrimentul transportului auto personal. Pornind de la aceste rezultate, și luând în considerare abordarea strategică a intervențiilor planificate la nivelul instituției, Primăria a dezvoltat și alte proiecte complementare/sinergice.

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Potrivit informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, proiectul a vizat implementarea unui sistem integrat de management al traficului și mobilitate urbană, precum și acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de transport public și pentru utilizatorii modurilor nemotorizate de transport public.

Având în vedere natura intervențiilor prevăzute prin proiect, nivelul de eficacitate este dificil de estimat în această etapă. Rezultatele vor putea fi cuantificate doar după ce intervențiile vor atinge un grad mai avansat de maturitate. Sistemul proiectului parcurge un proces de ”învățare” vreme de cel puțin 6 luni, când preia/colectează informații din teren, cu ajutorul unor algoritmi, despre obiceiurile de deplasare ale populației.

Cu toate acestea, a fost pus în aplicare un sistem de management al traficului – semafoarele sunt coordonate din centrul de comandă, fiind evitată intervenția pe teren (consumul de resurse umane și materiale este mult mai redus).

În lipsa finanțării din partea UE, proiectul nu s-ar fi putut realiza la același nivel de complexitate sau anvergură pe care îl are în prezent, din cauza fondurilor insuficiente de care dispune bugetul local.

Principiile orizontale (precum egalitatea între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea etc.) au fost integrate încă din etapa elaborării cererii de finanțare. Având în vedere specificul tehnologic al proiectului, este respectată în mod intrinsec egalitatea între femei și bărbați. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, la trecerile semaforizate au fost integrate butoane adaptate pentru această categorie de populație (inclusiv semnale acustice).

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- PSO03_PRSVO_Infrastructuri pentru transportul public colectiv (proiecte) (proiecte) Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 1,00 proiecte;

- RCR62_Număr anual de utilizatori ai transporturilor publice noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an) Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 7.824,00 utilizatori/an

Indicatori suplimentari de realizare: Nu este cazul

În etapa de concept a proiectului, au fost analizate mai multe oportunități de finanțare disponibile la nivel național, însă cea mai potrivită opțiune pentru categoriile de intervenții planificate s-a dovedit a fi  sprijinul oferit prin PR SV Oltenia.

  - Efecte neintenționate

Dintre efectele neașteptate ale implementării proiectului s-a remarcat reacția puternică a comunității atunci când s-au eliminat din intersecții clasicele sistemele de semaforizare cu numerotare inversă și s-au înlocuit cu sisteme de semaforizare cu management adaptativ. Reticența populației la aceste actualizări a fost amplificată și pe fondul schimbărilor politice.

4. Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 325513