# Raport studiu de caz

Prioritatea 5: Accesibilitate și conectivitate la nivel regional

Proiect: Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slătioara – Mogești – Gorunești – Stroești – Pojogi Cerna – Copăceni – Bondoci – Broșteni – Lăpușata – Mijați – Românești – Roșiile – Nenciulești – Țepești – Tetoiu – Cârlogani – Chirculești – Irimești (DJ 643), Km 0+000-74+450 ȘI DJ 676 B Glavile (DJ 677A) – Voiculeasa – Olteanca – Chiricești – Lăpușata (DJ 676), Km 14+402-17+002, Județul Vâlcea

Beneficiar: Parteneriatul între UAT Județul Vâlcea și UAT Comuna Vaideeni, UAT Oraș Bălcești, UAT Comuna Lădesti, UAT Comuna Stroești, UAT Comuna Tetoiu, UAT Comuna Lăpușata, UAT Comuna Roșiile, UAT Comuna Slătioara și UAT Comuna Copăceni, lider de parteneriat UAT Județul Vâlcea

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Principala nevoie abordată prin proiect se referă la starea medie-degradată a drumului județean, fiind necesare lucrări de reabilitare și modernizare pe o lungime de aproximativ 76 km (din această perspectivă, este cel mai important proiect de infrastructură de drumuri implementat la nivelul CV Vâlcea).

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a economiei și îmbunătățirea calității vieții. Prin proiect se propune modernizarea drumului județean 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slătioara – Mogeşti – Goruneşti – Stroeşti – Pojogi Cerna – Copăceni – Bondoci – Broşteni – Lăpuşata – Mijați – Romaneşti – Roşiile – Nenciuleşti – Țepeşti – Tetoiu – Gârlogani – Chirculeşti – Irimeşti (DJ643), care porneşte din localitatea Vaideeni, din DJ 665, traversează comunele Slătioara, Stroeşti, Copăceni, Lăpuşata, Roşiile, Tetoiu terminându-se în satul Irimeşti (oraş Bălceşti), în DJ 643. Astfel, proiectul va contribui la asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale moderne și durabile, în scopul dezvoltării continue a economiei și îmbunătățirii calității vieții, prin reabilitarea și îmbunătățirea parametrilor relevanți, respectiv creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. drumului județean. Investiția asigură conectivitatea directa cu rețeaua TEN-T. Astfel, pentru a asigura o conexiune cu rețeaua TEN T se propune şi modernizarea a 2,6 km din DJ 676B ce face legătura între DJ 676 şi DN 65C. Accesul în zonă se realizează din DN 67, DN65C, DN67B, DJ665, DJ643, DJ676A, DJ676D, DJ676E, DJ676F, DJ676G. Investiția propusă face legătura prin DN 67 și DN 67B cu DN 7 (E81 TEN – T Core). Prin lucrările de modernizare se va asigura o infrastructură de transport regională și locală modernă și durabilă, traficul de pe acest drum urmând a fi fluidizat. De asemenea se va crește gradul de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate in proximitatea rețelei TEN T prin modernizarea acestuia.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:

- Îmbunătățirea gradului de acces al populației aflate în zonele de pe traseul drumului județean 676 la serviciile de sănătate, sociale și educative din municipii/orașe precum și al accesului către locații special destinate al persoanelor care beneficiază de servicii sociale în centre rezidențiale, centre de zi (persoane cu nevoi speciale, persoane vârstnice) sau al comunităților defavorizate;

- Creșterea mobilității populației și a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri și călători, îmbunătățirea accesului pe piețele regionale, creșterea eficienței activităților economice, economisirea de energie și timp, creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor productive;

- Stimularea transportului public de călători și de marfă asigurând accesul facil al comunităților către orașe/municipii;

- Punerea în valoare și creșterea potențialului economic și social al județului Vâlcea, precum și a arealului adiacent, prin atragerea de investitori, în prezent descurajați de starea deplorabilă a drumurilor județene;

- Creșterea gradului de siguranță a circulației; Îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

- Reducerea timpului de călătorie atât pentru persoanele care tranzitează zona în scop turistic/afaceri/personal, cât şi pentru transportul de marfă;

- Creșterea portanței complexului rutier al drumului județean prin preluarea optimă a încărcărilor din trafic.

Perioada de implementare a proiectului este de 63 luni (noiembrie 2023 – ianuarie 2029)

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

Proiectul contribuie la următoarele obiectivele următoarelor strategii naționale și regionale:

- Master Planul General de Transport

- Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră 2013 – 2020

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest 2021-2027

- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030

De asemenea, proiectul este surpins în hotărârea Consiliului pentru Deazvoltare Regională (CDR) Sud-Vest Oltenia, din 19 decembrie 2022, la nivelul anexei cu proiecte prioritare.

Colaborarea CJ Vâlcea cu AM PR SV Oltenia a început încă de la ședința CDR, când au avut loc discuții pe marginea definirii și dezvoltării proiectului.

Principalul element de noutate al programului a fost platforma MySMIS 2021-2027, care s-a bazat pe vechiul sistem MySMIS 2014-2020, dar a impus o serie de modificări. Pentru adresarea acestor elemente de noutate, a existat o comunicare permanentă cu AM și, mai mult decât atât, reprezentanții beneficiarului au participat la sesiuni de instruire chiar înainte de lansarea efectivă a apelului (a fost posibilă simularea introducerii datelor din draftul cererii de finanțare în platformă).

AM PR SV Oltenia a reprezentat un real partener pe parcursul etapei de pregătire a proiectului. Comunicarea cu reprezentanții AM s-a desfășurat în mod optim, toate întrebările adresate telefonic fiind soluționate foarte rapid.

Structura apelului de proiecte a fost percepută de beneficiar drept clară și utilă pentru elaborarea și definirea proiectului. Ghidul solicitantului și instrucțiunile aferente au fost de asemenea clar structurate. Singurele întrebări pe care beneficiarul le-a adresat au avut legătură cu sistemul MySMIS2021 (modul de încărcare a documentelor, utilizarea opțiunilor din platformă etc.)

Nu s-au întâmpinat dificultăți semnificative cu cerințele de ordin administrativ ale apelului, deși a fost constituit un parteneriat cu mai multe comune din județul Vâlcea, experiența anterioară în implementarea unor proiecte similare având un aport semnificativ la eficientizarea întregului proces.

Anterior pregătirii proiectului, au fost consultate mai multe oportunități de finanțare disponibile la nivel național, dar componenta de investiții în drumuri județene a fost eligibilă doar prin PR SV Oltenia (și  în exercițiul financiar anterior, prin POR 2014-2020). Alte oportunități mai sunt oferite de programele guvernamentale, însă accesarea fondurilor nerambursabile prezintă beneficii suplimentare.

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

Beneficiarul deține o amplă experiență cu implementarea proiectelor de infrastructură de drumuri încă din perioada exercițiului financiar 2007-2013. Această experiență a fost capitalizată și valorificată în etapele de elaborare și implementare ale prezentului proiect – documentația tehnico-economică a fost elaborată la nivel intern, anterior lansării apelului. În perioada 2014-2020, ADR SV a sprijinit beneficiarul în accesarea fondurilor POAT pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

Proiectul se află într-o etapă incipientă a implementării, prin urmare nu au fost întâmpinate obstacole sau dificultăți din acest punct de vedere. Potrivit informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, activitățile principale vizează elaborarea documentației tehnico-economice (faza DALI și faza proiect tehnic), monitorizarea și raportarea, respectiv achiziția și derularea contractelor de prestări servicii și contractului de lucrări.

Potrivit informațiilor furnizate de beneficiar în cadrul interviului, procedura de achiziție publică pentru contractul de lucrări este aproape finalizată, iar celelalte achiziții au fost încheiate.

Un posibil impact ar putea fi generat de inflație și volatilitatea prețurilor la materialele de construcții sau servicii.

Dintre factorii care facilitează implementarea proiectului se remarcă buna colaborare cu partenerii de proiect, care au avut o abordare pro-activă și s-au implicat în mod eficient încă din etapa pregătirii proiectului (ex. documentele necesare cererii de finanțare s-au pregătit foarte rapid). Un alt avantaj a fost pregătirea în avans a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, finanțate prin POAT 2014-2020.

Potențialele riscuri asociate implementării proiectului sunt: nerespectarea graficului de execuție de către executant/prestatori (lucrările nu vor putea fi prelungite mai târziu de luna decembrie 2029), posibile erorile de proiectare (pot fi rectificate prin dispoziție de șantier) și riscuri financiare (dată fiind valoarea foarte ridicată, estimată în faza de concept a proiectului, de aproximativ 80 mil. euro, dar  care a trebuit să fi adaptată și ajustată pentru a se încadra în condițiile apelului).

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Există premise mai mult decât favorabile pentru atingerea tuturor obiectivelor și  rezultatelor așteptate.  Activitățile au fost stabilite și planificate în timp astfel încât să se asigure reconstruirea și modernizarea celor 77 km de drum până la finalizarea proiectului.

În lipsa finanțării din partea UE, proiectul nu s-ar fi putut realiza la același nivel de complexitate sau anvergură pe care îl are în prezent, din cauza fondurilor insuficiente de care dispune bugetul local.

Acest proiect va încuraja și stimula dezvoltarea unor proiecte complementare, aspect care pune încă o dată în evidență valoarea adăugată a finanțării UE.

Principiile orizontale (precum egalitatea între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea etc.) au fost integrate încă din etapa elaborării cererii de finanțare. Totodată, la momentul scrierii proiectului a fost pregătit și un studiu privind respectarea principiului DNSH.

Echipa de implementare a proiectului are o distribuție echilibrată a numărului de femei și bărbați.

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- RCO46_Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate – din afara TEN-T (km),

- RCR55_Număr anual de utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite, reabilitate sau modernizate (pasager-km/an) (pasager-km/an),

Indicatori suplimentari de realizare:

- Masuri de siguranță rutieră - borne hm, Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 nr. - Țintă 690,00 nr.

- Masuri de siguranță rutieră - borne km, Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 nr. - Țintă 76,00 nr.

- Masuri de siguranță rutieră - parapeți metalici, Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 m - Țintă 7.500,00 m

- Masuri de siguranță rutieră – indicatoare, Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 nr. - Țintă 1.020,00 nr.

- Stații transport public amenajate Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 nr. - Țintă 36,00 nr.

- Ziduri de sprijin, Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 m - Țintă 906,73 m

- Podețe tubulare, Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 buc. - Țintă 173,00 buc.

- Poduri, Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 buc. - Țintă 17,00 buc.

În etapa de concept a proiectului, au fost analizate mai multe oportunități de finanțare disponibile la nivel național, însă cea mai potrivită opțiune pentru categoriile de intervenții planificate s-a dovedit a fi  sprijinul oferit prin PR SV Oltenia.

  - Efecte neintenționate

Nu este cazul

4. Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 300074