# Raport studiu de caz

Prioritatea 6: Educație modernă și incluzivă

Proiect: SMIS 300190 - Reabilitare și extindere corp c1 (școală, liceu), reabilitare corp c2 (sală de sport), modernizare teren de sport, amenajare incintă (spații verzi, loc de joacă, parcări) ale liceului tehnologic ”Horia Vintilă” - str. unirii, nr. 33, Segarcea, Dolj

Beneficiar: UAT Segarcea

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Reabilitarea și dotarea instituțiilor de învățământ de la nivelul UAT Segarcea reprezintă o nevoie identificată de mult, având în vedere că orașul se confruntă cu un risc ridicat de abandon școlar și că există copii cu nevoi speciale sau aparținând unor grupuri defavorizate, precum copiii de etnie romă. Astfel, Primăria urmărește oportunitățile de finanțare care apar pentru adresarea acestei nevoi, iar activitățile proiectului finanțat prin PR SV s-au pliat pe nevoile existente.

Potrivit informațiilor din cererea de finanțare, prin intermediul proiectului sunt adresate următoarele nevoi:

- Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație si reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

- Realizarea (transformarea) unei clădiri eficiente energetic și implicit scăderea costurilor de întreținere prin îmbunătățirea performanțelor energetice si prin reducerea consumului termic;

- Asigurarea de spații necesare învățământului școlar.

Proiectul are o perioadă de implementare de 28 luni, între 14.08.2024- 31.12.2026.

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

În ceea ce privește pregătirea proiectului, beneficiarul consideră că structura apelului de proiecte și informațiile disponibile la nivelul ghidului solicitantului au fost suficient de clare. Ori de câte ori a existat nevoia de a obține informații suplimentare, au primit un răspuns adecvat din partea AM PR SV. AM a răspuns prompt la toate solicitările de informații din partea beneficiarului și există o colaborare foarte bună cu reprezentanții AM și un sprijin constant oferit de către aceștia beneficiarilor și potențialilor beneficiari.

Proiectul are o contribuție la următoarele strategii naționale și regionale:

- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România;

- Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI);

- Planurile Locale de Acțiune pentru Învățământ (PLAI);

- Proiectul România Educată – viziune și strategie 2018-2030;

- Strategia “Copii protejați, România sigură” 2022-2027.

Criteriile de eligibilitate și formarea parteneriatului:

Proiectul nu a fost dezvoltat în parteneriat.

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, a existat o problemă cu anumite condiții impuse la nivelul Ghidului Solicitantului, a căror detaliere se realiza prin transmitere la niște linkuri externe indicate în cadrul Ghidului, dar a căror accesare nu era posibilă (linkurile nu funcționau). Prin urmare, la momentul scrierii proiectului nu au avut acces la informația la care făceau trimitere acele linkuri si au fost depunctați (ulterior s-a depus contestație pe acest fond).

Complementaritate:

-

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

Comparativ cu POR 2014-2020, lucrurile s-au mai simplificat: procesele de evaluare și contractare sunt mai scurte, procesarea cererilor de rambursare este mai rapidă.

De asemenea, în perioada curentă comunicarea cu AM se realizează mult mai facil, comparativ cu perioada trecută.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

Principalele obstacole:

- Demararea cu întârziere a proiectului, pe fondul schimbării reprezentantului legal al Primăriei (primarului). Primarul care era în funcție la momentul contractării proiectului și-a încheiat mandatul și a fost ales un nou primar, fapt ce a cauzat întârzieri.

- Existența unui număr mare de proiecte aprobate la nivelul orașului, care creează o sarcină destul de mare pentru echipa de implementare a proiectelor de la nivelul Primăriei.

- Pe viitor, obstacole în implementare pot fi cauzate de achizițiile publice, care în general reprezintă cea mai mare piedică în implementare.

Principalii factorii care facilitează implementarea sunt reprezentați de experiența echipei de proiect și de sprijinul oferit de AM PR SV Oltenia.

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Proiectul a fost semnat în luna august 2024, dar a demarat cu o întârziere de 4 luni, pe fondul schimbării reprezentantului legal al Primăriei. Prin urmare, la momentul realizării studiului de caz se lucra la actualizarea duratei de implementare a activităților și a planului de achiziții (din acest punct de vedere, deși inițial gândiseră ca activitatea de elaborare a PT să fie separată de achiziția de lucrări, pentru a reduce timpul, au decis să grupeze achiziția de PT și lucrări).

Până în prezent au fost realizate doar activități de comunicare.

Termenul limită pentru finalizarea proiectului este 31 decembrie 2026.

Grupurile țintă vizate de intervenție sunt reprezentate de:

- Beneficiarii directi ai proiectului de investitie sunt reprezentati de următoarele categorii: -angajații Liceul Tehnologic Horia Vintilă – cadrele didactice si personalul administrativ; - 425 elevi înscriși în anul scolar 2023/2024, la Liceul Tehnologic Horia Vintilă; - 30 de persoane din corpul didactic;

- “Beneficiarii indirecti" ai proiectului de investitii sunt reprezentati de toti locuitorii Orasului Segarcea din judetul Dolj - Locuitorii din Segarcea, inclusiv părinții elevilor înscriși și restul comunității locale.

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane); indicatori de rezultat (program)

- PSR02_PRSVO_Procentul de utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate care aparțin grupurilor vulnerabile (%). Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 9,00%

- RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an). Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 425,00 utilizatori/an

Indicatori suplimentari de realizare:

- Cabinete medicale școlare reabilitate/dotate (nr). Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 1,00

Deocamdată nu se poate face o apreciere referitoare la îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor stabiliți în cadrul proiectului, având în vedere perioada de implementare mare. Se așteaptă ca indicatorii și obiectivele să fie atinse până la finalul perioadei de implementare  a proiectului, deși proiectul a demarat cu întârziere.

Potrivit interviului cu beneficiarul, principalele riscuri care ar putea afecta atingerea obiectivelor proiectului sunt legate de achizițiile publice, care în general reprezintă cea mai mare piedică în implementare.

Alte riscuri identificate la nivelul cererii de finanțare sunt:

- Riscuri legate de resursele umane - Sunt riscuri ce țin de implicarea echipei de proiect in implementarea proiectului, de competentele membrilor de a gestiona în condiții optime toate etapele proiectului.

- Risc de neconformitate în realizarea livrabilelor de către membrii echipei de implementare;

- Riscul de neconformitate pentru echipamentele achiziționate sau pentru lucrările executate;

- Nerespectarea de către furnizori a termenelor de livrare pentru echipamente / întârzieri ale livrărilor din partea furnizorilor;

- Nerespectarea termenelor de execuție a activităților proiectului;

- Necorelări ale fluxului de numerar necesar pentru plățile planificate.

Beneficiarul consideră că aceleași rezultate ca cele obținute din implementarea proiectului nu ar putea fi obținute cu costuri mai mici.

Potrivit informațiilor furnizate prin cererea de finanțare, proiectul va contribui la adoptarea de noi tehnologii, prin faptul că va include elemente de durabilitate, precum utilizarea materialelor ecologice sau implementarea unor tehnologii prietenoase cu mediul pentru eficiență energetic.

  - Efecte neintenționate și durabilitatea efectelor

Pentru a asigura durata în timp a efectelor, se are în vedere identificarea unor noi surse de finanțare pentru continuarea adresării nevoilor existente în ceea ce privește modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale și adresarea nevoilor grupurilor vulnerabile, în vederea reducerii abandonului școlar.

În grupul țintă identificat la nivelul proiectului se află și elevi din grupuri defavorizate/vulnerabile, pentru care sunt gândite activități specifice. Pe viitor se urmărește identificarea unor noi surse de adresare a nevoilor grupurilor vulnerabile.

4. Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 300190