# Raport studiu de caz

Prioritatea 7: Dezvoltare teritorială sustenabilă

Proiect: SMIS 310860 - Reabilitare Parc Aluniș

Beneficiar: UAT Drobeta Turnu Severin

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Proiectul răspunde unor nevoi de la nivelul comunității locale: au existat discuții cu cetățenii legate de necesitatea de amenajare a zonei unde există parcul, aceasta aflându-se în paragină la momentul identificării ideii de proiect. De asemenea, se propune reamenajarea parcului și organizarea de activități recreative și culturale pentru cetățeni și tinerii din localitate.

Proiectul răspunde nevoilor de dezvoltare identificate și în cadrul strategiei de dezvoltare locală – SIDU.

Potrivit cererii de finanțare, următoarele nevoi sunt adresate prin proiect: revitalizarea și regenerarea urbană a zonei verzi amenajate în suprafață totală de 37.484,99 mp; creșterea atractivității parcului și a împrejurimilor - prin destinațiile propuse investiției (spații de tip parc, spații verzi, circulații pietonale) se dorește întărirea caracterului de oraș inovativ în soluții ce protejează mediul înconjurător și prioritizează cetățeanul și bunăstarea pe termen lung a acestuia; crearea unui pol de interes pentru activități urbane de petrecere a timpului liber prin activități fizice și culturale - nucleul central al parcului va fi un spațiu unic în care se regăsesc diverse activități accesibile publicului larg.

Proiectul are o perioadă de implementare de 33 de luni, între 25.09.2024-25.05.2027. După finalizarea acestuia, beneficiarul are în vedere ca activitățile viitoare să fie susținute din bugetul local.

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

Etapa de pregătire a cererii de finanțare nu a creat dificultăți, deși documentația tehnică a trebuit elaborată de specialiști și experți tehnici. Una dintre provocările întâmpinate a fost referitoare la transmiterea clarificărilor către ADR SV, însă personalul ADR a răspuns întotdeauna prompt la întrebările beneficiarilor.

Perioada de timp de la depunere proiectului până la contractarea acestuia este considerată optimă (2-3 luni).

Proiectul are o contribuție la următoarele strategii naționale și regionale:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest

- Strategia de dezvoltare teritorială a României

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României (SNDDR) 2

Criteriile de eligibilitate și formarea parteneriatului:

Cerințele formulate la nivelul ghidului solicitantului au fost foarte clare și detaliate și au permis beneficiarului să elaboreze cererea de finanțare în mod facil.

Proiectul nu este implementat în parteneriat.

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

Experiența echipei de management în implementarea altor proiecte a fost un factor important pentru pregătirea proiectului și a contribuit în mare măsură la demararea cu succes a primelor activități din cadrul proiectului. Membrii echipei au cunoștințe temeinice specifice, în domenii diverse precum achiziții publice, informatică, etc.

O simplificare în depunerea proiectelor, comparativ cu perioada trecută de programare, a reprezentat-o utilizarea sistemului informatic MySMIS, care a adus o serie de simplificări în modul de aplicare.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

Principalul factor care facilitează implementarea este reprezentat de comunicarea eficientă cu AM.

Din perspectiva aspectelor care ar putea fi îmbunătățite pe viitor, beneficiarul consideră că simplificarea machetei financiare ar reprezenta un avantaj pentru potențialii beneficiari.

Se consideră că ar fi important ca pe viitor să existe și întâlniri cu alți beneficiari care implementează proiecte și activități similare, pentru a putea împărtăși din experiențe. Această abordare a fost urmărită și în trecut, când beneficiarul a discutat cu alte primării pentru a solicita modele de strategii pe care ar putea să le utilizeze ca exemple.

Printre factorii externi care ar putea să afecteze implementarea proiectului, se numără modificarea prețurilor pentru serviciile și bunurile care trebuie achiziționate prin proiect, fapt care ar crea dificultăți în încadrarea în bugetul proiectului.

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Potrivit informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, activitățile principale ale proiectului sunt reprezentate de:

- Realizare documentație tehnico-economică;

- Managementul de proiect;

- Activități educative și civice;

- Realizare investiție pentru obiectivul "Reabilitare Parc Aluniș".

Grupuri țintă vizate de intervenție: Populația Municipiului Drobeta Turnu Severin.

Contractul de finanțare a fost semnat în luna septembrie 2024, astfel că se află într-un stadiu incipient de implementare iar până la momentul interviului a fost lansată doar achiziția de servicii de informare și publicitate.

La momentul elaborării studiului de caz, nu erau depuse rapoarte de progres și nu existau modificări la nivelul contractului de finanțare.

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii);

- RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați);

- RCO76_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială (proiecte);

- RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane);

- PSR03_PRSVO_Populatie care are acces la proiectele de dezvoltare urbana (persoane).

Indicatori suplimentari de realizare: Nu este cazul.

Având în vedere stadiul de implementare a proiectului, este prea devreme pentru a vorbi de îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor.

Potrivit interviului cu beneficiarul, printre riscurile care ar putea afecta atingerea obiectivelor proiectului, cel mai important este reprezentat de modificarea prețurilor pentru serviciile și bunurile care trebuie achiziționate prin proiect, fapt care ar crea dificultăți în încadrarea în bugetul proiectului.

Alte riscuri, identificate prin proiect, sunt reprezentate de:

- Planificare greșită a resurselor, a timpului alocat, a planificării activităților;

- Întârzieri în recuperarea rambursării cheltuielilor efectuate (dacă este cazul);

- Întârzieri în derularea procedurilor de achiziție publică din cauza unor contestații la caietele de sarcini;

- Dificultăți sau divergențe de comunicare eficientă cu toate părțile implicate în implementarea proiectului;

- Întârzieri în execuție.

Potrivit informațiilor furnizate prin cererea de finanțare, proiectul va contribui la adoptarea de noi tehnologii: se vor folosi agregate minerale, piatră, pământ vegetal, argilă, beton, lemn, elemente metalice. Proiectul va genera deșeuri fără caracter periculos în etapa de execuție, deșeuri din demolări, construcții și deșeuri menajere. Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect), prin modernizarea structurii pietonale și implementarea soluţiilor de reducere a consumului energetic necesar pentru funcţionarea iluminatului stradal.

Interviul cu beneficiarul a confirmat că proiectul are și o componentă care prevede utilizarea unor tehnologii mai avansate/inovative, având în vedere că sistemul de monitorizare propus a fi realizat folosește cele mai recente tehnici.

  - Efecte neintenționate

Creșterea numărului de evenimente culturale în zonă.

- Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 310860