Titlu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finanțare nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare | Tintă finală indicator de rezultat |
| 1 | Demararea achizițiilor în cadrul proiectului | Calitativ | Momentul inițierii primei achiziții prevăzută în planul de achiziții al proiectului | Minim 1 achiziție din planul de achiziții al proiectului demarată în 3 luni de la semnarea contractului | 3 luni de la semnarea contractului de finanțare | Dovadă transmitere invitație de participare / anunț de participare | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 2 | Finalizarea proiectului tehnic | Calitativ | Semnarea PV de recepție a proiectului tehnic | Transmitere spre ADR a proiectului tehnic, în vederea verificării conformității acestuia | 9 luni de la semnarea contractului de finanțare | PV recepție proiect tehnic, adresa transmitere PTE | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 3 | Receptia bunuri/servicii/active necorporale | Valoric | Semnarea contractului/ contractelor de furnizare a serviciilor/ dotărilor/ activelor necorporale și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PR SVO. | Verificarea transmiterii dovezilor privind recepționarea și punerea în funcțiune a serviciilor/ dotărilor/ activelor necorporale achiziționate | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea Activități din Cererea de Finanțare și cu termenul de livrare pentru serviciile/ dotările/ activele necorporale achiziționate | Proces verbal de recepție și/ sau punere în funcțiune si/sau proces verbal instruire | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 4 | Finalizarea tuturor achizițiilor prevăzute în proiect | Calitativ | Semnarea tuturor contractelor de furnizare, prestare, execuție lucrări prevăzute în proiect și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PR SVO. | Toate contractele prevăzute în proiect semnate în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | Contracte semnate, depunere dosare de achizitie | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 5 | Atingerea unui stadiu financiar de minim 25% din cheltuielile eligibile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare cereri de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plata plată în cuantum de minim 25% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/I de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 25% din valoarea eligibilă a proiectului | 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 6 | Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din cheltuielile eliginile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare cereri de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plata plată în cuantum de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului | 24 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 7 | Efectuarea a 75% din cheltuielile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Efectuarea de plăți în cuantum de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului | 30 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 8 | Raport anual de monitorizare a activității economice în anul fiscal precedent pentru organizatia de cercetare (activitate economica peste sau sub pragul de 20% din capacitatea anuala a organizatiei de cercetare) | Cantitativ | Transmiterea Raportului anual de monitorizare a activității economice | Raport transmis | Frecventă anuală l (în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la termenul de depunere a situațiilor financiare anuale) | Raport anual de monitorizare a activității economice | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 9 | Raport de maturitate tehnologică final (nivel TRL atins) | Valoric | Raportul final de evaluare a maturității tehnologice (nivel TRL atins) la finalul implementării proiectului, elaborat și asumat de organizația de CD (lider de proiect) sau o alta organizație de CD autorizată sau acreditată, împreună cu documentul care atestă acreditarea sau autorizarea acesteia. | Verificarea Raportului de maturitate tehnologică final (nivel TRL atins) | 36 luni de la semnarea contractului de finanțare | Raport final de maturitate tehnologică elaborat și asumat de organizația de CD (lider de proiect) sau o alta organizație de CD autorizată sau acreditată, împreună cu documentul care atestă acreditarea sau autorizarea acesteia. | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 10 | Raport final de progres | Cantitativ | Depunerea spre verificare a Raportului final de progres si a altor documente justificative relevante. | Verificarea Raportului  final de progres  generat prin  MySMIS2021/  SMIS2021+ | 36 luni de la semnarea contractului de finanțare | Raport final de progres,  Vizita finala | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
| 11 | Îndeplinire indicatori de realizare  RCO01 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final |  |  |
| 12 | Îndeplinire indicatori de realizare  RCO02 – Întreprinderi care primesc sprijin financiar prin granturi | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final |  |  |
| 13 | Îndeplinire indicatori de realizare  RCO06 – Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final |  |  |
| 14 | Îndeplinire indicatori de realizare  RCO07 – Organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final |  |  |
| 15 | Îndeplinire indicatori de realizare  RCO08 – Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare (Lei) | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final |  |  |
| 16 | Îndeplinire indicatori de realizare  RCO10 – Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final |  |  |
| 17 | Îndeplinire indicatori de realizare  RCO101 – IMM-uri care investesc în competențe pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final |  |  |